Microsoft 365 E3

企业导入实施清单

适用范围：Microsoft 365 Apps、Teams、Exchange Online

版本：1.0
编制日期：2026年8月29日
用途：企业规划、试点、迁移、上线验收与持续运营

# 使用说明

本清单适用于企业导入Microsoft 365 E3，并重点使用Microsoft 365 Apps、Teams和Exchange Online的场景。项目不应只被理解为“安装Office和开通邮箱”，而应作为涉及身份、终端、安全、数据治理、合规及工作方式的一次整体改造。

采购核对：首先确认采购的是Microsoft 365 E3，而不是Office 365 E3。前者通常还包含Windows企业版、Intune、Entra ID P1等权益；实际功能、Teams是否单独许可及各项服务限制，应以采购地区、合同SKU和Microsoft当期产品条款为准。

使用方法：每个“□”代表一个需要确认、完成或留痕的事项。企业可在试点、上线和运营复核时分别勾选，并在内部版本中补充责任人、计划日期、完成日期和证据链接。

# 目录

一、项目启动与范围确认

二、许可证与成本

三、租户和域名规划

四、身份与账号体系

五、登录与访问安全

六、网络和基础设施准备

七、Office应用部署

八、Exchange Online与邮件迁移

九、Teams规划与治理

十、SharePoint Online和OneDrive

十一、终端管理与Intune

十二、数据分类与合规治理

十三、备份、恢复与业务连续性

十四、运维和监控

十五、用户生命周期规则

十六、必须制定的企业规则

十七、建议采用的主要技术

十八、推荐实施顺序

十九、上线前最低验收标准

# 一、项目启动与范围确认

## 1. 明确建设范围

□ 用户数量、部门、地区、语言和时区

□ 正式员工、外包人员、临时人员、共享账号分类

□ 是否迁移现有邮件

□ 是否迁移文件服务器、个人网盘和旧协作平台

□ Teams只用于会议，还是同时用于聊天、团队协作和文件管理

□ 是否包含手机、个人电脑和非Windows设备

□ 是否需要邮件归档、电子取证、数据防泄漏

□ 是否需要Teams电话、会议室设备、呼叫中心

□ 是否保留本地Active Directory和Exchange

□ 是否有中国大陆、跨国或数据驻留要求

## 2. 建立项目角色

□ 项目负责人

□ M365/云平台管理员

□ AD与身份管理员

□ 网络与安全负责人

□ 邮件迁移负责人

□ 终端管理负责人

□ 法务、审计和人力资源代表

□ 各部门关键用户

□ 服务台和运维人员

□ 外部实施商的责任边界

## 3. 形成项目交付物

□ 租户总体架构图

□ 身份与登录架构图

□ 邮件迁移方案

□ Teams治理方案

□ Office部署方案

□ 数据分类与保护方案

□ 权限矩阵

□ 运维手册

□ 故障应急预案

□ 用户培训材料

□ 验收标准和回退方案

# 二、许可证与成本

□ 核实Microsoft 365 E3的具体SKU和权益

□ 核实Teams是否包含在当前采购SKU中

□ 区分正式用户、前线用户、访客、共享邮箱和资源邮箱

□ 明确哪些功能需要额外许可证，例如Teams Phone、Audio Conferencing、Defender for Office 365、更高级终端安全、Entra ID P2/PIM/Identity Protection、高级电子取证、Power BI Pro、Copilot及第三方备份

□ 建立许可证申请、分配、回收和定期复核流程

□ 离职账号及时回收许可证

□ 避免把许可证长期分配给休眠账号

□ 确认Windows Enterprise E3的基础操作系统资格要求

# 三、租户和域名规划

□ 确定租户名称和初始onmicrosoft.com域名

□ 确认企业自定义域名的所有权

□ 确定租户所在区域及数据驻留要求

□ 统一用户登录名UPN和主要邮箱地址

□ 处理历史域名、多公司域名和子公司域名

□ 规划用户、组、Teams和SharePoint站点命名规则

□ 设置企业Logo、登录页和帮助信息

□ 限制普通用户自行购买试用产品

□ 限制普通用户随意创建租户、团队或Microsoft 365组

□ 建立测试租户或至少建立独立测试用户组

重要提示：租户名称、区域和主域名属于前期必须谨慎确定的内容，部分设置后续很难更改。

# 四、身份与账号体系

## 1. 选择身份模式

| 模式 | 适用场景 |
| --- | --- |
| 纯云身份 | 账号只存在于Microsoft Entra ID，适合新企业。 |
| 混合身份 | 本地AD同步到Entra ID，适合已有Windows域的企业。 |
| 阶段性混合 | 迁移期间保留本地AD，后续再评估是否转为纯云。 |

□ 明确账号的唯一权威来源

□ 决定由人事系统、AD还是Entra ID创建账号

□ 设计入职、转岗、离职自动化流程

□ 避免同一用户在本地和云端重复创建

□ 统一姓名、工号、部门、经理等属性

## 2. 混合身份技术

如果保留本地AD，应完成以下准备：

□ 部署Microsoft Entra Connect Sync或Cloud Sync

□ 确定同步OU范围

□ 清理重复UPN、邮箱和代理地址

□ 优先评估密码哈希同步PHS

□ 明确密码回写和自助密码重置需求

□ 验证停用本地账号后云端能否及时停止访问

□ 为同步服务器建立监控、备份和升级制度

## 3. 管理员账号

□ 管理员使用独立管理账号，不用日常办公账号管理租户

□ 所有管理员强制多因素认证

□ 按最小权限分配Exchange、Teams、Intune等角色

□ 禁止多人共用全局管理员账号

□ 建立两个紧急访问账号（破窗账号）

□ 紧急账号使用高强度密码并进行线下安全保管

□ 对紧急账号登录建立告警

□ 定期审查管理员和高权限角色

□ 如果需要PIM和更完整的身份风险能力，核实Entra ID P2附加许可

# 五、登录与访问安全

建议把以下项目作为全员上线前的强制条件：

□ 全体用户启用MFA

□ 管理员使用更强的MFA方式

□ 优先采用Microsoft Authenticator、FIDO2安全密钥或Windows Hello

□ 不把短信作为管理员的首选认证方式

□ 禁用旧式身份验证协议

□ 建立条件访问策略

□ 阻止不受支持的国家或地区登录，但需结合出差场景

□ 高风险操作要求重新认证

□ 管理后台只允许受控设备或指定网络访问

□ 建立会话超时规则

□ 对异常登录建立告警和处置流程

□ 测试条件访问策略时先使用“仅报告”模式

□ 每次启用策略前排除紧急访问账号，防止全体管理员被锁死

## 建议至少建立的条件访问策略

全员要求MFA。

管理员访问管理平台要求MFA和受控设备。

阻止旧式身份验证。

敏感应用只允许合规设备访问。

对访客和外部人员执行独立策略。

必要时限制高风险国家、匿名代理或非正常客户端。

# 六、网络和基础设施准备

## 1. 网络评估

□ 统计各办公室出口带宽

□ 评估Teams会议并发量

□ 评估Office安装、更新和OneDrive同步产生的流量

□ 确认代理、防火墙和SSL解密设备兼容M365

□ 放行Microsoft 365所需URL、IP、端口和协议

□ 不要仅依赖静态IP白名单，Microsoft云端地址会发生变化

□ 尽量让M365流量直接访问互联网，减少不必要的总部回流

□ 避免对Teams实时音视频流量做复杂代理和SSL检查

□ 配置QoS，优先保证Teams语音和视频流量

□ 检查分支机构、家庭办公和VPN场景

□ 评估VPN分流，避免Teams媒体流量全部经过企业VPN

□ 配置本地DNS和公网DNS

□ 建立网络质量基线：延迟、抖动、丢包和带宽

## 2. 客户端准备

□ 统计Windows、macOS、iOS和Android版本

□ 淘汰不受支持的操作系统和Office版本

□ 确认电脑CPU、内存、磁盘和摄像头能力

□ 检查会议室摄像头、麦克风和扬声器

□ 检查旧Office插件、VBA宏和打印插件兼容性

□ 检查业务系统是否依赖旧版IE、ActiveX或32位Office

□ 确认用户是否需要离线办公

# 七、Office应用部署

范围包括Word、Excel、PowerPoint、Outlook等Microsoft 365 Apps应用。

## 1. 部署策略

□ 使用Microsoft 365 Apps管理中心、Intune或Office Deployment Tool部署

□ 统一使用Click-to-Run版本

□ 确定32位还是64位

□ 新设备一般优先64位，但必须验证旧插件和VBA兼容性

□ 确定更新通道

□ 建立测试、先行和正式更新环

□ 禁止所有电脑在同一天更新

□ 设置自动更新和失败重试

□ 管理语言包和校对工具

□ 对共享电脑启用Shared Computer Activation

□ 明确VDI和远程桌面的Office激活方式

## 2. Office规则

□ 定义VBA宏策略

□ 阻止来自互联网的高风险宏

□ 建立可信发布者和代码签名机制

□ 管理Office插件白名单

□ 禁止用户随意安装未经审核的插件

□ 配置受保护视图

□ 配置外部内容、链接和ActiveX规则

□ 设置默认文件保存位置

□ 明确是否默认保存到OneDrive

□ 配置Office遥测、崩溃和兼容性监控

□ 对敏感文件配置敏感度标签

## 3. Outlook

□ 确认使用新Outlook还是经典Outlook

□ 验证现有COM插件兼容性

□ 配置缓存模式和离线邮件时间范围

□ 测试共享邮箱和代理访问

□ 测试大邮箱、在线归档和搜索

□ 制定PST文件处理规则

□ 原则上不鼓励继续使用PST作为企业归档方式

# 八、Exchange Online与邮件迁移

## 1. 邮件架构

□ 盘点现有Exchange、邮件服务器和第三方邮件网关

□ 确定全云、混合Exchange还是分阶段迁移

□ 统计邮箱数量、容量和历史邮件量

□ 盘点共享邮箱、会议室邮箱、设备邮箱和通讯组

□ 盘点代理邮箱、转发、邮箱委派和发送权限

□ 盘点应用程序和设备的SMTP发信需求

□ 评估扫描仪、ERP、OA、监控系统等发信方式

□ 禁止应用继续使用个人账号和密码发送邮件

□ 为应用邮件建立SMTP Relay、连接器或专门服务

## 2. DNS和域名安全

□ 配置MX记录

□ 配置Autodiscover

□ 配置SPF

□ 为所有发信域配置DKIM

□ 分阶段实施DMARC

□ DMARC先监控，再逐步调整为隔离或拒绝

□ 统计所有合法第三方发信平台，避免DMARC上线后误拦

□ 检查旧域名、营销平台和业务系统发信

## 3. 邮件安全

□ 配置反垃圾邮件策略

□ 配置反恶意软件策略

□ 配置邮件隔离和释放权限

□ 配置外部邮件标识

□ 阻止自动转发到外部邮箱，除非审批允许

□ 对高管和财务人员加强保护

□ 建立钓鱼邮件举报入口

□ 配置安全附件和安全链接前，确认是否采购Defender for Office 365

□ 避免仅依赖显示名称识别发件人

□ 设计邮件传输规则，但避免规则过多、互相冲突

□ 对规则修改保留审批和审计记录

## 4. 邮箱治理

□ 制定邮箱容量和归档规则

□ 制定邮件保留与删除规则

□ 明确“删除”“保留”“归档”“备份”的区别

□ 配置诉讼保留或电子取证前获得法务确认

□ 定义共享邮箱申请和负责人制度

□ 禁止把共享邮箱当成多人共用账号

□ 共享邮箱用户通过自己的账号访问

□ 定期清理废弃通讯组和共享邮箱

□ 限制用户自行设置外部转发

## 5. 迁移实施

□ 先迁移IT和项目组

□ 再迁移关键用户

□ 最后分批迁移全员

□ 迁移前进行增量同步和数据校验

□ 为DNS切换预留传播时间

□ 验证邮件数量、文件夹、日历和联系人

□ 验证委派权限和共享邮箱

□ 验证手机和Outlook自动重新配置

□ 准备迁移失败回退方案

□ 迁移后继续监控旧邮件服务器

□ 不在确认所有应用发信已迁移前关闭旧服务器

# 九、Teams规划与治理

## 1. Teams使用边界

必须先定义以下边界：

□ Teams用于内部沟通还是也允许外部合作

□ 谁可以创建团队

□ 谁可以邀请访客

□ 谁可以安装Teams应用

□ 谁可以创建网络研讨会或大型会议

□ 会议是否允许录制、转录和AI能力

□ 录制文件保存多久

□ 是否允许匿名用户参会

□ 是否允许外部用户共享屏幕

□ 是否允许会议聊天和文件下载

□ 是否允许用户与外部域进行联合通信

## 2. 团队和频道治理

□ 建立团队命名规范

□ 每个团队至少有两名所有者

□ 团队必须对应明确的部门、项目或业务目的

□ 设置团队有效期和定期续期机制

□ 定期识别无所有者团队

□ 项目结束后归档团队

□ 明确标准频道、私人频道和共享频道的使用条件

□ 避免以个人名字创建长期业务团队

□ 为敏感部门设置更严格模板

□ 管理Microsoft 365组的创建权限

□ 明确删除团队会同时影响哪些关联资源

## 3. 外部协作

| 方式 | 说明 |
| --- | --- |
| 外部访问/Federation | 与其他组织的Teams用户聊天和通话。 |
| 访客访问/Guest | 外部人员进入本企业团队并访问文件。 |
| 匿名参会 | 没有企业账号也能加入会议。 |
| 共享频道 | 跨组织协作，但依赖更复杂的跨租户配置。 |

□ 建立允许或禁止的外部域清单

□ 访客必须有内部业务负责人

□ 访客申请需要审批

□ 访客定期重新确认

□ 项目结束立即回收访客权限

□ 外部用户默认不得下载高度敏感文件

□ 对外共享必须记录业务目的

□ 与重要合作伙伴可配置跨租户访问策略

□ 离职员工不得继续作为访客访问关联资源

## 4. Teams会议

□ 建立普通员工、管理层和外部会议策略

□ 设置谁可以跳过等候室

□ 设置谁可以演示和共享屏幕

□ 限制匿名用户的能力

□ 明确录制、转录、字幕和会议聊天规则

□ 告知参会者录制和转录行为

□ 设置录制文件保存期限

□ 测试大型会议和跨国会议网络质量

□ 会议室设备使用独立资源账号

□ 电话拨入和PSTN通话单独确认许可证

## 5. Teams应用

□ 建立允许、阻止和需审批的应用清单

□ 对第三方应用进行安全和隐私评估

□ 限制第三方应用读取聊天、文件和用户信息

□ 管理机器人、连接器、Webhook和自定义应用

□ 定期审查应用授权

□ 不允许用户绕过审批自行同意高权限应用

# 十、SharePoint Online和OneDrive

关键关系：Teams中的文件实际主要存放在SharePoint和OneDrive，因此不能只配置Teams而忽略这两项。

## 1. OneDrive

□ 确定是否迁移用户个人盘和“我的文档”

□ 配置Known Folder Move

□ 配置按需文件Files On-Demand

□ 限制同步到非受控设备

□ 规划用户离职后的OneDrive保留期

□ 明确离职资料交接给经理或指定负责人

□ 设置外部共享规则

□ 监控大量删除和异常下载

□ 培训用户区分“同步”“共享”“删除”和“仅联机”

## 2. SharePoint

□ 设计部门站点、项目站点和门户结构

□ 每个站点至少两名负责人

□ 优先通过组管理权限，避免逐人授权

□ 控制匿名链接

□ 设置共享链接默认有效期

□ 敏感站点禁止外部共享

□ 设置站点生命周期和关闭流程

□ 避免无限制创建站点

□ 管理存储容量和版本数量

□ 大规模迁移前清理重复、过期和无主文件

□ 检查非法文件名、超长路径和大文件

□ 明确Teams删除、组删除和站点删除之间的关联

# 十一、终端管理与Intune

许可证提示：Microsoft 365 E3通常可使用Intune相关能力，但仍需按实际合同和SKU核对。

## 1. 设备分类

□ 企业Windows电脑

□ 企业macOS电脑

□ 企业手机和平板

□ 员工个人手机BYOD

□ 共享电脑

□ 会议室设备

□ VDI和远程桌面

□ 特殊生产设备

## 2. 设备管理

□ 建立Intune自动注册

□ 使用Windows Autopilot部署新电脑

□ 设置设备合规策略

□ 要求磁盘加密

□ 启用BitLocker恢复密钥托管

□ 启用防火墙和Microsoft Defender Antivirus

□ 配置补丁更新环

□ 管理本地管理员权限

□ 禁止用户长期使用本地管理员账号

□ 配置浏览器安全策略

□ 部署Office、Teams和业务软件

□ 配置设备丢失后的擦除与锁定流程

□ 记录设备所有者、序列号和生命周期

## 3. BYOD规则

□ 明确是否允许个人设备访问邮件和Teams

□ 区分整机管理MDM和应用级保护MAM

□ 对个人设备优先评估应用保护策略

□ 禁止企业数据复制到个人应用

□ 限制把附件保存到私人网盘

□ 允许只擦除企业数据，不擦除私人数据

□ 发布个人设备隐私说明

□ 员工离职时撤销会话并擦除企业数据

# 十二、数据分类与合规治理

## 1. 数据分类

建议至少建立以下四级数据分类：

| 级别 | 示例 | 基本规则 |
| --- | --- | --- |
| 公开 | 官网资料、公开宣传资料 | 可以对外发布 |
| 内部 | 内部通知、一般工作文档 | 仅企业内部使用 |
| 机密 | 合同、客户资料、财务数据 | 限定部门和人员 |
| 高度机密 | 密钥、并购、人事薪酬、核心技术 | 严格授权、加密、禁止外发 |

□ 明确每一级由谁负责

□ 定义敏感度标签

□ 规定哪些标签自动加密

□ 规定哪些数据禁止外发

□ 定义标签降级是否需要说明

□ 先试点，再启用强制标签

□ 避免一次设置过多标签导致用户不会选择

## 2. DLP与保留

□ 识别个人信息、财务信息、合同和商业机密

□ 为Exchange、Teams、SharePoint和OneDrive配置DLP策略

□ 初期使用审计或提示模式，观察误报

□ 再逐步升级为阻止模式

□ 建立DLP告警处理人和处理时限

□ 根据法律、审计和业务要求制定保留期限

□ 分开定义邮件、聊天、录制和文档的保留期限

□ 明确删除策略不得由IT单方面决定

□ 由法务、审计、业务和IT共同批准

## 3. 审计与电子取证

□ 启用统一审计

□ 确认E3审计日志的能力和保存期限是否满足要求

□ 对管理员操作、外部共享和大量下载建立监控

□ 建立法律保留流程

□ 定义电子取证授权人员

□ 限制审计人员查看与案件无关的数据

□ 对调查操作本身保留审计记录

□ 如果需要更长审计保留和高级取证，评估附加许可证

# 十三、备份、恢复与业务连续性

责任边界：Microsoft提供平台可用性，不等于承担企业全部数据备份责任。企业必须自行明确数据保护和恢复目标。

□ 明确保留策略、回收站、版本历史和备份的区别

□ 评估Exchange、OneDrive、SharePoint和Teams第三方备份

□ 明确恢复点目标RPO和恢复时间目标RTO

□ 设计用户误删、管理员误删、恶意删除和勒索软件恢复流程

□ 定期进行恢复演练，而不是只确认“备份成功”

□ 备份管理员与M365全局管理员尽量分离

□ 备份数据使用独立权限和多因素认证

□ 备份数据尽量避免与生产租户共用单一故障域

□ 准备Microsoft服务故障期间的沟通方式

□ 保存关键联系人、应急手册和紧急账号的离线副本

# 十四、运维和监控

## 1. 日常运维

□ 每日查看关键安全告警和服务健康状态

□ 每周检查失败登录、邮件隔离和同步错误

□ 每月检查许可证使用情况

□ 每月检查管理员和高权限角色

□ 每季度检查访客、外部共享和无主团队

□ 每季度检查条件访问策略

□ 定期检查Microsoft Message Center

□ 建立M365功能变更评估流程

□ 重大功能先在试点组验证

□ 建立配置变更申请、审批和回退记录

## 2. 日志和告警

□ 明确哪些日志需要保留

□ 将关键日志接入SIEM或集中日志平台

□ 监控异常登录

□ 监控管理员角色变化

□ 监控邮箱转发规则变化

□ 监控收件箱隐藏规则

□ 监控大量文件下载、删除和外部共享

□ 监控高权限OAuth应用授权

□ 监控紧急访问账号使用

□ 设置安全事件的严重级别和响应时限

## 3. 服务台准备

□ 建立账号解锁和MFA重置流程

□ 重置MFA前必须验证员工身份

□ 建立设备丢失处理流程

□ 建立邮件误拦截和隔离释放流程

□ 建立Teams会议故障排查流程

□ 建立OneDrive同步故障处理流程

□ 建立离职数据恢复流程

□ 准备常见问题知识库

□ 明确Microsoft、实施商和内部IT的升级路径

# 十五、用户生命周期规则

## 1. 入职

□ 人事系统提供正式入职信息

□ 自动或审批后创建账号

□ 分配许可证和安全组

□ 分配部门团队和SharePoint权限

□ 注册MFA

□ 发放合规设备

□ 完成安全与使用培训

## 2. 转岗

□ 删除原岗位不再需要的权限

□ 增加新岗位权限

□ 检查共享邮箱和团队所有者身份

□ 检查敏感文件访问权限

□ 避免只增加权限、不删除旧权限

## 3. 离职

□ 立即阻止登录

□ 撤销所有活动会话和刷新令牌

□ 重置密码

□ 删除MFA设备

□ 擦除企业移动应用数据

□ 取消外部分享链接

□ 转交OneDrive文件

□ 转交邮箱或设置自动回复

□ 移交Teams和SharePoint所有权

□ 按法规保留邮件和文件

□ 到期后删除账号并回收许可证

# 十六、必须制定的企业规则

Microsoft 365账号与身份管理规范

管理员账号和特权访问管理规范

MFA与条件访问规范

密码和无密码认证规范

Office安装、更新、宏和插件管理规范

电子邮件使用和外部转发规范

邮件保留、归档和删除规范

Teams团队创建与生命周期规范

Teams会议录制与转录规范

外部用户、访客和跨组织协作规范

SharePoint与OneDrive共享规范

企业设备和BYOD管理规范

数据分类、敏感度标签与DLP规范

第三方应用和OAuth授权规范

日志审计与安全事件响应规范

入职、转岗和离职账号处理规范

备份、恢复与业务连续性规范

配置变更和功能上线管理规范

隐私保护与员工监控边界规范

许可证申请、回收和成本管理规范

# 十七、建议采用的主要技术

| 目标 | 建议技术 |
| --- | --- |
| 云身份 | Microsoft Entra ID |
| 本地AD同步 | Entra Connect Sync或Cloud Sync |
| 多因素认证 | Microsoft Authenticator、FIDO2、Windows Hello |
| 访问控制 | Conditional Access |
| 设备管理 | Microsoft Intune |
| 新电脑部署 | Windows Autopilot |
| 磁盘加密 | BitLocker |
| 终端基础防护 | Microsoft Defender Antivirus及E3许可内能力 |
| Office部署 | Intune、Microsoft 365 Apps管理中心、Office Deployment Tool |
| 邮件 | Exchange Online |
| 邮件域名保护 | SPF、DKIM、DMARC |
| 协作与会议 | Microsoft Teams |
| 团队文件 | SharePoint Online |
| 个人工作文件 | OneDrive for Business |
| 数据分类 | Microsoft Purview敏感度标签 |
| 数据防泄漏 | Microsoft Purview DLP |
| 数据保留 | Purview保留策略 |
| 审计与调查 | Purview Audit、eDiscovery |
| 日志集中 | SIEM；可评估Microsoft Sentinel或现有平台 |
| 自动化 | Microsoft Graph、PowerShell、Power Automate |
| 备份 | Microsoft原生备份能力或合规的第三方M365备份 |

# 十八、推荐实施顺序

## 第1阶段：盘点与设计

盘点用户、域名、邮箱、终端、网络、应用和数据。

确定租户、身份、权限、安全和治理架构。

确认许可证差距。

## 第2阶段：建立安全基线

配置域名和管理员账号。

建立紧急访问账号。

部署MFA、条件访问和管理员最小权限。

建立审计和告警。

## 第3阶段：试点

选择IT人员和不同部门的20～50名用户。

部署Office、Teams、Exchange、OneDrive和Intune。

验证宏、插件、业务系统发信、会议和移动设备。

## 第4阶段：分批迁移

按部门迁移邮箱和文件。

每批设置明确的成功标准和回退方案。

不建议全公司在同一个周末一次性切换。

## 第5阶段：治理落地

启用外部共享、团队生命周期、数据标签和DLP。

初期以监控和提醒为主，再逐步转为强制阻止。

## 第6阶段：正式运营

建立服务台、监控、月度审查和季度治理。

定期进行账号、权限、访客、恢复和安全演练。

# 十九、上线前最低验收标准

以下条件未满足时，不建议全员上线：

□ 所有管理员启用MFA

□ 已建立并测试紧急访问账号

□ 已阻止旧式身份验证

□ 已完成域名、SPF、DKIM配置

□ DMARC至少进入监控阶段

□ 已测试关键业务系统和设备发信

□ 已验证Office宏和插件兼容性

□ Teams音视频网络测试合格

□ 外部访问和访客规则已经确定

□ OneDrive和SharePoint外部共享受到控制

□ 离职账号流程已经演练

□ 邮件及文件迁移已完成抽样校验

□ 审计日志和关键告警正常

□ 已确定数据保留与备份策略

□ 用户和服务台已接受培训

□ 有明确的故障回退和升级路径

最容易被忽视的五件事：Teams文件实际存放在SharePoint/OneDrive；应用和设备的SMTP发信；旧Office插件与宏兼容性；离职账号的数据交接；以及“保留策略不等于完整备份”。这些项目应在试点阶段重点验证。

# 实施签核记录（可选）

| 角色 | 姓名/签字 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| IT负责人 |  |  |  |
| 信息安全负责人 |  |  |  |
| 法务/合规负责人 |  |  |  |
| 业务代表 |  |  |  |

# 附录A：技术术语详细说明（正文可点击跳转）

跳转说明：正文中蓝色带下划线的技术词语是文档内部链接。Word桌面版通常需要按住Ctrl再单击；部分阅读器可直接单击。每个术语说明后提供“返回文档开头”链接。

本附录共收录 81 个与Microsoft 365 E3实施相关的技术术语。每个术语从“是什么、在本项目中的作用、实施要点、注意事项”四个角度说明。

## 术语快速索引

| Microsoft 365 E3 | Office 365 E3 | SKU（Stock Keeping Unit） | Microsoft 365 Apps |
| --- | --- | --- | --- |
| Click-to-Run（即点即用） | Office Deployment Tool（ODT） | Shared Computer Activation（共享计算机激活） | VDI（Virtual Desktop Infrastructure） |
| VBA（Visual Basic for Applications） | COM加载项 | PST（Personal Storage Table） | Microsoft Entra ID |
| AD（Active Directory） | UPN（User Principal Name，用户主体名称） | OU（Organizational Unit，组织单位） | Microsoft Entra Connect Sync |
| Microsoft Entra Cloud Sync | PHS（Password Hash Synchronization，密码哈希同步） | SSPR（Self-Service Password Reset，自助密码重置） | MFA（Multi-Factor Authentication，多因素认证） |
| Microsoft Authenticator | FIDO2安全密钥 | Windows Hello for Business | Conditional Access（条件访问） |
| 旧式身份验证（Legacy Authentication） | 紧急访问账号（Break-glass Account） | PIM（Privileged Identity Management） | Microsoft Entra ID P2 |
| OAuth 2.0 | Microsoft Intune | MDM（Mobile Device Management，移动设备管理） | MAM（Mobile Application Management，移动应用管理） |
| BYOD（Bring Your Own Device，自带设备） | Windows Autopilot | BitLocker | Microsoft Defender Antivirus |
| Exchange Online | MX记录（Mail Exchanger） | Autodiscover（自动发现） | SPF（Sender Policy Framework） |
| DKIM（DomainKeys Identified Mail） | DMARC（Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance） | SMTP（Simple Mail Transfer Protocol） | SMTP Relay（SMTP中继） |
| Exchange连接器（Connector） | Microsoft Defender for Office 365 | Safe Attachments（安全附件） | Safe Links（安全链接） |
| 共享邮箱（Shared Mailbox） | Online Archive（在线归档） | Litigation Hold（诉讼保留） | Microsoft Teams |
| QoS（Quality of Service，服务质量） | SSL/TLS解密检查 | VPN Split Tunneling（VPN分流） | External Access / Federation（外部访问/联合通信） |
| Guest Access（访客访问） | Anonymous Join（匿名参会） | Shared Channel（共享频道） | Teams Phone |
| Audio Conferencing（音频会议） | PSTN（Public Switched Telephone Network） | Microsoft 365组 | Webhook |
| SharePoint Online | OneDrive for Business | Known Folder Move（KFM，已知文件夹迁移） | Files On-Demand（按需文件） |
| Sensitivity Label（敏感度标签） | DLP（Data Loss Prevention，数据防泄漏） | Microsoft Purview | Retention Policy（保留策略） |
| Unified Audit（统一审计） | eDiscovery（电子取证） | RPO（Recovery Point Objective，恢复点目标） | RTO（Recovery Time Objective，恢复时间目标） |
| SIEM（Security Information and Event Management） | Microsoft Sentinel | Microsoft Graph | PowerShell |
| Power Automate |  |  |  |

## 平台与许可

### Microsoft 365 E3

是什么：Microsoft面向企业的综合订阅套件，通常由办公协作、身份与设备管理、Windows企业版及合规能力组成。

在本项目中的作用：它是本清单的总体许可和技术边界，Office、Teams、Exchange、Intune等服务能否使用取决于实际SKU。

实施要点：建立许可证台账，按人员类型分配，并用试点账号逐项验证管理中心中实际可用的服务。

注意事项：不同地区、采购日期和合同可能包含不同权益，尤其要单独确认Teams及高级安全、合规功能。

↩ 返回文档开头

### Office 365 E3

是什么：以Office应用和云协作为核心的企业订阅，通常包括Exchange Online、SharePoint Online等，但不等同于Microsoft 365 E3。

在本项目中的作用：采购和方案设计时必须与Microsoft 365 E3区分，以免误以为已包含设备管理或Windows企业版权益。

实施要点：核对合同中的完整产品名称、SKU编号和服务计划，不只看销售材料中的“E3”字样。

注意事项：两者名称相近但边界不同；最终以企业合同和Microsoft产品条款为准。

↩ 返回文档开头

### SKU（Stock Keeping Unit）

是什么：厂商用于区分具体产品版本、许可组合、地区和销售方式的产品标识。

在本项目中的作用：同为“E3”的产品可能因为SKU不同而在Teams、电话、合规或安全能力上存在差异。

实施要点：在采购清单、管理中心账单和实施文档中记录准确SKU，并建立SKU到用户组的分配规则。

注意事项：不要仅依据产品简称判断权益，附加许可证和试用许可证也应单独登记。

↩ 返回文档开头

### Microsoft 365 Apps

是什么：Microsoft 365订阅中的桌面办公应用集合，包括Word、Excel、PowerPoint、Outlook等。

在本项目中的作用：负责企业用户的日常文档、表格、演示和邮件客户端能力。

实施要点：通过Intune、Microsoft 365 Apps管理中心或Office Deployment Tool统一部署，规划位数、语言和更新通道。

注意事项：上线前要验证VBA宏、COM插件、模板、打印和业务系统集成兼容性。

↩ 返回文档开头

### Click-to-Run（即点即用）

是什么：Microsoft 365 Apps采用的流式安装与更新技术，可在后台下载并维护Office组件。

在本项目中的作用：让企业能够统一控制Office版本、更新通道和安装组件。

实施要点：通过部署配置指定64/32位、语言、更新源、更新通道和需要排除的应用。

注意事项：不要与旧MSI安装方式混用；大规模部署前应评估出口带宽和内容分发策略。

↩ 返回文档开头

### Office Deployment Tool（ODT）

是什么：Microsoft提供的Office命令行部署工具，通过XML配置控制下载、安装和更新。

在本项目中的作用：适用于批量部署、离线安装、精确控制Office组件或无法完全使用Intune的环境。

实施要点：将XML配置纳入版本管理，在试点设备验证后再分批推广，并保留回退配置。

注意事项：配置中的产品ID、通道和语言必须与许可证一致，避免复制未经验证的网上模板。

↩ 返回文档开头

### Shared Computer Activation（共享计算机激活）

是什么：允许多个已获许可用户在同一台共享电脑或会话主机上激活和使用Microsoft 365 Apps。

在本项目中的作用：适用于轮班电脑、培训室、远程桌面会话主机等多人共用设备。

实施要点：在Office部署配置中启用共享计算机激活，并确认每位实际使用者拥有合适许可证。

注意事项：它不是“设备买一份许可证供所有人使用”，仍需按用户许可和合同条件执行。

↩ 返回文档开头

### VDI（Virtual Desktop Infrastructure）

是什么：通过数据中心或云端集中运行桌面系统，并向终端交付远程桌面的架构。

在本项目中的作用：可用于集中管控办公环境、外包访问和高安全场景。

实施要点：验证Office激活、Teams媒体优化、配置文件漫游、缓存和用户密度，并进行容量压测。

注意事项：未做Teams媒体优化时，音视频流量可能绕行服务器，造成高延迟和资源消耗。

↩ 返回文档开头

### VBA（Visual Basic for Applications）

是什么：内置于Office中的自动化语言，常用于Excel、Word等应用的宏和业务处理。

在本项目中的作用：企业旧流程可能高度依赖VBA，因此它是Office升级兼容性和安全治理重点。

实施要点：盘点宏文件，区分可信与未知来源，优先使用代码签名、可信发布者和受控位置。

注意事项：来自互联网的宏风险较高，不应为了兼容而全局放开宏执行。

↩ 返回文档开头

### COM加载项

是什么：基于Windows COM技术扩展Office或Outlook功能的插件。

在本项目中的作用：许多邮件归档、文档管理、财务和流程系统通过COM加载项与Office集成。

实施要点：盘点插件名称、版本、位数和厂商支持状态，并在目标Office通道上进行功能与性能测试。

注意事项：32位插件通常不能直接用于64位Office；故障插件还可能拖慢或导致Outlook崩溃。

↩ 返回文档开头

### PST（Personal Storage Table）

是什么：Outlook用于本地保存邮件、日历和联系人数据的文件格式。

在本项目中的作用：迁移时需要识别散落在员工电脑或文件服务器上的历史PST数据。

实施要点：制定集中发现、导入、归档和保留策略，重要数据应迁入受控邮箱或合规归档。

注意事项：PST不适合作为企业级备份或合规归档，容易损坏、复制、丢失且难以统一检索。

↩ 返回文档开头

## 身份与访问

### Microsoft Entra ID

是什么：Microsoft云身份与访问管理服务，原名Azure Active Directory。

在本项目中的作用：它保存云端用户、组、设备和应用身份，并负责Microsoft 365登录、令牌和访问控制。

实施要点：确定账号权威来源，规范用户属性、组和管理员角色，并结合MFA和条件访问建立安全基线。

注意事项：Entra ID与本地Active Directory并非完全相同，不能把两者的对象和策略简单视为一一对应。

↩ 返回文档开头

### AD（Active Directory）

是什么：Microsoft本地域环境中的目录服务，用于管理用户、计算机、组、域和组策略。

在本项目中的作用：已有企业通常需要把AD中的身份同步到Entra ID，形成混合身份。

实施要点：迁移前清理重复账号、无效属性、UPN和代理地址，并限定需要同步的OU范围。

注意事项：不要同时在本地和云端随意创建同一用户，否则可能出现重复对象和权限混乱。

↩ 返回文档开头

### UPN（User Principal Name，用户主体名称）

是什么：用户在目录中的登录名称，通常形如user@company.com，由用户名和UPN后缀组成。

在本项目中的作用：在Microsoft 365中，UPN通常是用户登录名；它可以与主邮箱地址相同，也可以不同。

实施要点：上线前确认企业域名已验证，统一UPN规则，并检查重复值、非法后缀和历史账号。

注意事项：修改UPN会影响用户登录、缓存凭据、部分应用映射和帮助台支持，应提前通知并测试。

↩ 返回文档开头

### OU（Organizational Unit，组织单位）

是什么：本地Active Directory中用于组织用户、计算机和组的逻辑容器。

在本项目中的作用：Entra同步时常通过OU筛选控制哪些本地对象进入云端。

实施要点：先定义同步边界，只同步业务所需OU，并在新增或移动对象时执行变更评审。

注意事项：移动对象到未同步OU可能导致云端对象被删除或软删除，操作前必须评估影响。

↩ 返回文档开头

### Microsoft Entra Connect Sync

是什么：部署在本地的目录同步组件，把AD对象和属性同步到Microsoft Entra ID。

在本项目中的作用：适合需要较完整混合身份、复杂同步规则或传统AD集成的企业。

实施要点：规划专用服务器、同步范围、源锚点、监控、备份和升级，并保留配置文档。

注意事项：同步规则变更会批量影响对象；任何修改都应先在暂存模式或测试环境验证。

↩ 返回文档开头

### Microsoft Entra Cloud Sync

是什么：使用轻量本地代理与云端配置完成目录同步的服务。

在本项目中的作用：适合希望减少本地同步服务器复杂度或支持某些多林场景的企业。

实施要点：对照需求核实其功能覆盖，部署冗余代理并监控代理健康状态。

注意事项：它与Connect Sync的功能范围并不完全相同，选型前应验证复杂属性流和混合功能需求。

↩ 返回文档开头

### PHS（Password Hash Synchronization，密码哈希同步）

是什么：把本地AD密码哈希经过额外处理后的派生值同步到Entra ID，使云端能够验证用户密码。

在本项目中的作用：它让用户可使用同一密码登录本地和云服务，并降低对本地实时认证基础设施的依赖。

实施要点：结合Entra Connect配置、MFA、条件访问和泄露凭据处置流程，并验证密码变更同步。

注意事项：同步的不是可还原明文密码；但同密码不等于同账号状态，必须测试停用和离职传播时间。

↩ 返回文档开头

### SSPR（Self-Service Password Reset，自助密码重置）

是什么：允许用户在通过身份验证后自行重置或解锁密码的能力。

在本项目中的作用：可减少服务台密码工单，并在混合身份下配合密码回写更新本地AD。

实施要点：规定注册方式、认证强度、适用用户和帮助台兜底流程，并先对试点组启用。

注意事项：如果启用密码回写，需要核实许可证、连接权限和本地密码策略是否匹配。

↩ 返回文档开头

### MFA（Multi-Factor Authentication，多因素认证）

是什么：登录时要求用户提供两种或以上不同类别的证明，例如密码加手机确认或安全密钥。

在本项目中的作用：即使密码泄露，攻击者仍难以直接登录，是Microsoft 365最重要的基础安全措施之一。

实施要点：通过条件访问分批启用，优先保护管理员，并提供Authenticator、FIDO2等抗钓鱼方式。

注意事项：短信和电话验证安全性相对较低；启用前必须准备注册、换机、丢失设备和紧急恢复流程。

↩ 返回文档开头

### Microsoft Authenticator

是什么：Microsoft提供的移动身份验证应用，可进行推送确认、一次性密码和无密码登录。

在本项目中的作用：用于Microsoft 365 MFA注册和日常登录确认。

实施要点：启用数字匹配等安全能力，指导用户核对登录位置和应用名称，并建立换机恢复流程。

注意事项：用户不应批准自己未发起的登录请求；连续异常推送可能是MFA疲劳攻击。

↩ 返回文档开头

### FIDO2安全密钥

是什么：基于公开密钥密码学的抗钓鱼认证标准，常见载体是USB、NFC或蓝牙安全密钥。

在本项目中的作用：适合管理员、高管和高风险岗位使用强无密码认证。

实施要点：采购受支持设备，登记密钥持有人，准备至少一个备用认证方式并测试丢失处理。

注意事项：安全密钥本身也属于重要资产，需要编号、保管、挂失和回收。

↩ 返回文档开头

### Windows Hello for Business

是什么：利用设备绑定密钥，并通过PIN或生物特征解锁的企业身份验证方式。

在本项目中的作用：用户的秘密不需要在网络上传输，可减少密码使用并提升抗钓鱼能力。

实施要点：结合Entra加入或混合加入、Intune策略和TPM要求规划部署，先验证旧应用兼容性。

注意事项：PIN通常只对注册设备有效，它不是简单的“短密码”；设备恢复和重置流程必须明确。

↩ 返回文档开头

### Conditional Access（条件访问）

是什么：根据用户、应用、设备状态、位置和风险等条件决定允许、阻止或要求额外验证的策略引擎。

在本项目中的作用：用于实施全员MFA、管理员强化、阻止旧式身份验证和限制非合规设备访问。

实施要点：先在仅报告模式观察，再对试点组启用；每条策略记录目的、范围、排除项和回退方式。

注意事项：错误策略可能锁死全体管理员，必须排除并监控紧急访问账号。

↩ 返回文档开头

### 旧式身份验证（Legacy Authentication）

是什么：不支持现代令牌、MFA或条件访问的旧客户端认证方式，例如部分基本身份验证场景。

在本项目中的作用：它是密码喷洒和账号接管的常见入口，应在确认依赖后尽快阻止。

实施要点：分析登录日志，盘点旧客户端、扫描仪和应用，提供替代方案后通过条件访问阻止。

注意事项：直接全局关闭可能中断历史系统和设备发信，必须先识别真实依赖。

↩ 返回文档开头

### 紧急访问账号（Break-glass Account）

是什么：在常规管理员因MFA、条件访问或联合身份故障而无法登录时使用的应急云端管理员账号。

在本项目中的作用：用于恢复租户控制权，避免配置错误或身份系统故障导致管理面完全不可用。

实施要点：至少准备两个云原生账号，使用高强度凭据，离线保管，并对任何登录建立即时告警。

注意事项：它不能成为日常运维绕过安全策略的后门；应定期测试但尽量不日常使用。

↩ 返回文档开头

### PIM（Privileged Identity Management）

是什么：Microsoft Entra中的特权身份管理能力，让高权限角色按需、限时并经审批后激活。

在本项目中的作用：减少永久管理员数量，并为角色激活提供MFA、理由、审批和审计记录。

实施要点：把日常管理角色改为符合条件分配，设置激活时长、审批人和定期访问复核。

注意事项：PIM通常需要更高级许可证；紧急账号不应依赖PIM才能恢复租户。

↩ 返回文档开头

### Microsoft Entra ID P2

是什么：Microsoft Entra ID的高级许可层级，通常提供PIM、身份保护和更高级访问治理能力。

在本项目中的作用：当企业需要基于风险的身份控制、限时管理员和高级访问复核时使用。

实施要点：根据目标用户和管理员范围核算许可，并在采购前用试点验证需要的功能。

注意事项：Microsoft 365 E3不应被默认理解为已包含全部P2能力，必须核对实际许可证。

↩ 返回文档开头

### OAuth 2.0

是什么：一种授权框架，允许应用在不直接获取用户密码的情况下取得受限访问令牌。

在本项目中的作用：Microsoft 365第三方应用、Graph调用和自动化经常使用OAuth授权。

实施要点：限制用户同意高权限应用，建立管理员审批、发布者验证和定期授权复核。

注意事项：恶意OAuth授权可在密码修改后继续访问数据，处置账号事件时也要撤销令牌和应用授权。

↩ 返回文档开头

## 终端与设备

### Microsoft Intune

是什么：Microsoft的云端终端管理服务，用于管理设备、应用、配置、合规和数据保护策略。

在本项目中的作用：它把设备健康状态提供给条件访问，并统一部署Office、更新和安全基线。

实施要点：按设备所有权和平台设计注册、配置、合规、应用和退役策略，先建立试点动态组。

注意事项：策略叠加可能冲突；应保持命名、版本、负责人和例外记录，避免一次下发过多设置。

↩ 返回文档开头

### MDM（Mobile Device Management，移动设备管理）

是什么：对设备本身进行注册和管理，控制系统配置、合规状态、证书、应用和远程操作。

在本项目中的作用：适合企业拥有的电脑、手机和平板，以及允许整机受管的场景。

实施要点：定义注册限制、合规基线、加密、锁屏、系统版本和丢失设备处置流程。

注意事项：个人设备整机管理涉及隐私和劳动合规，必须向员工说明可见范围和管理边界。

↩ 返回文档开头

### MAM（Mobile Application Management，移动应用管理）

是什么：在不必完全管理设备的情况下，对企业应用中的数据实施复制、保存、加密和擦除控制。

在本项目中的作用：适合BYOD场景，可在保留个人隐私的同时保护Outlook、Teams等应用内企业数据。

实施要点：配置应用保护策略、允许的数据传输目标、PIN和选择性擦除，并验证常用工作流。

注意事项：MAM不是完整设备安全替代方案，无法像MDM一样控制整个操作系统的合规状态。

↩ 返回文档开头

### BYOD（Bring Your Own Device，自带设备）

是什么：允许员工使用个人拥有的电脑、手机或平板访问企业资源的模式。

在本项目中的作用：可提高灵活性并降低设备成本，但会增加数据泄露、隐私和支持复杂度。

实施要点：明确允许的平台、最低系统版本、MFA、MAM/MDM选择、退出和数据擦除规则。

注意事项：企业必须区分“擦除企业数据”和“擦除整台设备”，并提前取得员工知情确认。

↩ 返回文档开头

### Windows Autopilot

是什么：利用云端注册信息和Intune策略自动配置新Windows设备的部署服务。

在本项目中的作用：可让新电脑从开箱、登录到安装策略和应用尽量自动完成，减少人工装机。

实施要点：与供应商确认设备注册，设计部署配置文件、命名、预配和失败回退流程。

注意事项：Autopilot并不等于系统镜像备份；网络、驱动、应用包和身份配置仍需单独验证。

↩ 返回文档开头

### BitLocker

是什么：Windows内置的全磁盘加密技术，可保护设备丢失或硬盘被拆卸后的静态数据。

在本项目中的作用：是企业Windows设备合规和数据保护的重要基线。

实施要点：通过Intune统一启用，要求安全算法与TPM条件，并把恢复密钥安全托管到目录。

注意事项：启用前要验证恢复密钥可取回；固件、TPM或硬件变更可能触发恢复模式。

↩ 返回文档开头

### Microsoft Defender Antivirus

是什么：Windows内置的反恶意软件引擎，提供实时防护、扫描和威胁更新。

在本项目中的作用：承担企业Windows终端的基础恶意软件防护，可由Intune集中配置。

实施要点：启用实时保护、云保护、防篡改和定期扫描，并监控病毒库和引擎状态。

注意事项：不要把基础防病毒等同于完整EDR和高级终端检测能力，具体能力取决于许可证。

↩ 返回文档开头

## 邮件与域名安全

### Exchange Online

是什么：Microsoft 365中的云邮件、日历、联系人和邮箱协作服务。

在本项目中的作用：承载用户邮箱、共享邮箱、资源邮箱、邮件流、归档和部分合规能力。

实施要点：迁移前盘点邮箱、权限、规则、应用发信和域名DNS，采用试点与分批迁移。

注意事项：邮箱迁移成功不代表项目完成，还必须验证委派、移动端、SMTP应用和合规策略。

↩ 返回文档开头

### MX记录（Mail Exchanger）

是什么：DNS中指定某个邮件域应把入站邮件投递到哪些邮件服务器的记录。

在本项目中的作用：切换到Exchange Online时，MX记录决定新邮件是否进入Microsoft 365。

实施要点：迁移窗口前降低DNS TTL，按计划切换并持续检查公网解析和邮件追踪。

注意事项：MX切换存在缓存传播时间，旧系统不能在确认邮件流稳定前立即关闭。

↩ 返回文档开头

### Autodiscover（自动发现）

是什么：Outlook等客户端用于自动发现邮箱服务器和配置参数的机制。

在本项目中的作用：帮助用户在迁移后自动配置Exchange Online邮箱，减少手工输入。

实施要点：正确配置DNS并测试内外网、旧Exchange和不同Outlook版本的发现路径。

注意事项：历史SCP、DNS或代理配置可能把客户端引向旧服务器，迁移时应重点排查。

↩ 返回文档开头

### SPF（Sender Policy Framework）

是什么：发布在DNS中的邮件发信授权列表，声明哪些服务器可以代表域名发送邮件。

在本项目中的作用：收件方可用它识别未经授权的域名仿冒发信，是DMARC判断依据之一。

实施要点：汇总Microsoft 365和所有第三方发信源，维护单一有效SPF记录并控制DNS查询次数。

注意事项：SPF主要验证邮件信封发件域，转发可能导致验证失败；它不能单独解决全部仿冒问题。

↩ 返回文档开头

### DKIM（DomainKeys Identified Mail）

是什么：发件系统使用私钥为邮件签名，收件方通过DNS中的公钥验证邮件及签名域。

在本项目中的作用：证明邮件在传输中未被关键性修改，并为DMARC提供域名对齐信号。

实施要点：为每个自有发信域启用DKIM，配置Microsoft要求的DNS记录并定期检查签名结果。

注意事项：所有代表企业域发信的第三方平台也需要各自正确配置，否则DMARC可能失败。

↩ 返回文档开头

### DMARC（Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance）

是什么：基于SPF、DKIM及域名对齐结果，告诉收件方如何处理验证失败邮件并提供报告的标准。

在本项目中的作用：用于减少域名仿冒，并让企业通过报告发现未知或配置错误的发信源。

实施要点：先采用p=none收集报告，修复合法发信源后逐步升级到quarantine和reject。

注意事项：未经盘点直接启用拒绝策略可能阻断营销、OA、设备和供应商的合法邮件。

↩ 返回文档开头

### SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）

是什么：电子邮件服务器和应用之间传递邮件的标准协议。

在本项目中的作用：扫描仪、ERP、OA、监控系统和网站通常依赖SMTP发送通知。

实施要点：盘点发送源、认证方式、发件域、频率和收件范围，优先使用现代认证或受控中继。

注意事项：不要让业务系统长期保存个人账号密码，也不要开放匿名中继到互联网。

↩ 返回文档开头

### SMTP Relay（SMTP中继）

是什么：由受控邮件服务器代替应用或设备向目标邮箱投递邮件的方式。

在本项目中的作用：适合无法直接使用现代认证的扫描仪、服务器和内部业务系统。

实施要点：通过连接器、固定出口IP、证书或专用中继服务限制允许的来源和发件域。

注意事项：错误配置会形成开放中继并被滥发；还要考虑限流、监控、冗余和外部收件需求。

↩ 返回文档开头

### Exchange连接器（Connector）

是什么：Exchange Online中定义与本地服务器、合作伙伴或安全网关之间邮件路由和信任条件的配置。

在本项目中的作用：用于混合邮件流、SMTP Relay、第三方网关和指定合作伙伴安全传输。

实施要点：明确方向、发送方、目标、证书/IP条件和TLS要求，并通过邮件头和追踪验证。

注意事项：过宽的IP或域名条件可能被滥用；连接器变更必须审批并保留回退配置。

↩ 返回文档开头

### Microsoft Defender for Office 365

是什么：面向邮件和协作工作负载的高级威胁防护服务，可提供钓鱼、恶意链接和附件等防护能力。

在本项目中的作用：用于补充基础邮件卫生能力，保护Exchange、Teams、SharePoint等场景。

实施要点：根据许可证配置反钓鱼、安全附件、安全链接、告警和模拟训练，并先评估误报。

注意事项：并非所有高级功能都包含在Microsoft 365 E3中，必须确认附加许可证和适用用户。

↩ 返回文档开头

### Safe Attachments（安全附件）

是什么：在隔离环境中分析邮件或协作文件附件行为，以发现传统签名难以识别的恶意文件。

在本项目中的作用：降低零日恶意附件直接到达用户的风险。

实施要点：按用户风险和业务容忍度选择阻止、动态交付等策略，并建立误报释放流程。

注意事项：深度分析可能增加投递等待时间；策略和可用选项取决于Defender许可。

↩ 返回文档开头

### Safe Links（安全链接）

是什么：对邮件和协作消息中的URL进行检查，并可在用户点击时再次评估目标风险。

在本项目中的作用：用于阻断发送后才被武器化的钓鱼网站或恶意下载链接。

实施要点：配置适用用户、内部链接例外和点击跟踪策略，并培训用户识别拦截页面。

注意事项：不应为了便利大范围放行域名；重写链接也可能影响签名或部分旧应用。

↩ 返回文档开头

### 共享邮箱（Shared Mailbox）

是什么：供多人通过各自账号共同处理邮件的邮箱，例如客服、采购或部门公共邮箱。

在本项目中的作用：通过委派权限实现共同读取和代表发送，避免多人共享一个账号密码。

实施要点：指定业务负责人，授予最小的完全访问、代表发送或发送方式权限，并定期复核。

注意事项：共享邮箱的许可证、容量、归档和登录限制应按当前合同规则核对。

↩ 返回文档开头

### Online Archive（在线归档）

是什么：与主邮箱关联的服务器端归档邮箱，用于保存较旧邮件并继续提供检索能力。

在本项目中的作用：可减少PST依赖，并配合保留策略管理长期邮件。

实施要点：依据法律与业务要求设置归档策略，试点验证Outlook、Web和搜索体验。

注意事项：归档不等于独立备份；误删、恶意操作和恢复目标仍需另外设计。

↩ 返回文档开头

### Litigation Hold（诉讼保留）

是什么：为法律或调查需要保留邮箱内容，即使用户删除或修改也能在规定范围内检索。

在本项目中的作用：用于满足诉讼、调查和监管中的证据保全要求。

实施要点：由法务批准保留范围、期限和案件编号，限制操作权限并记录审计。

注意事项：不应由IT自行决定长期保留所有数据；许可证、隐私和数据最小化要求需共同评估。

↩ 返回文档开头

## Teams与实时通信

### Microsoft Teams

是什么：Microsoft 365中的聊天、会议、通话、团队和应用协作平台。

在本项目中的作用：连接人员沟通、会议和文件协作；其文件通常实际存储在SharePoint或OneDrive。

实施要点：分别设计会议、消息、应用、团队创建、访客、外部访问和生命周期策略。

注意事项：Teams不是孤立服务，删除团队或调整权限可能同时影响组、站点、文件和邮箱资源。

↩ 返回文档开头

### QoS（Quality of Service，服务质量）

是什么：网络设备依据流量类型进行标记、排队和优先级处理的机制。

在本项目中的作用：在带宽拥塞时优先保障Teams语音和视频，减少延迟、抖动和丢包。

实施要点：统一客户端端口范围和DSCP标记，并在交换机、无线、WAN和出口端到端验证。

注意事项：只在客户端打标而中间设备不识别不会产生完整效果；QoS也不能弥补带宽严重不足。

↩ 返回文档开头

### SSL/TLS解密检查

是什么：安全设备对加密流量进行中间解密、检查后再加密转发的机制。

在本项目中的作用：可检测部分加密威胁，但会增加延迟、证书兼容性和隐私处理复杂度。

实施要点：按Microsoft网络建议对实时媒体和敏感服务评估旁路，保留明确例外清单。

注意事项：对Teams音视频做复杂解密可能显著影响质量，且某些证书固定应用可能直接失败。

↩ 返回文档开头

### VPN Split Tunneling（VPN分流）

是什么：让指定云服务流量直接访问互联网，而只有企业内部资源流量经过VPN隧道。

在本项目中的作用：可避免居家办公时Teams媒体流量绕行总部，降低VPN负载和会议延迟。

实施要点：按官方端点分类配置分流，结合终端安全、DNS和监控验证实际路径。

注意事项：分流不是取消安全控制；终端合规、MFA和云端访问策略仍必须生效。

↩ 返回文档开头

### External Access / Federation（外部访问/联合通信）

是什么：允许本企业Teams用户与其他组织的Teams用户进行聊天、通话或会议协作，但不把对方加入本企业团队。

在本项目中的作用：适合与客户、供应商进行轻量沟通，权限通常小于访客访问。

实施要点：制定允许或阻止域列表、用户范围和沟通规范，并测试与重点合作伙伴的互通。

注意事项：外部访问不等于文件访问；不要把它与访客、匿名参会或共享频道混淆。

↩ 返回文档开头

### Guest Access（访客访问）

是什么：把外部人员作为访客身份加入本企业目录和团队，使其访问被授权的频道、文件和应用。

在本项目中的作用：适合持续项目协作，但需要比外部聊天更严格的身份和数据治理。

实施要点：要求内部负责人、审批、到期日、使用条款和定期访问复核，项目结束及时回收。

注意事项：访客可能访问SharePoint文件；仅配置Teams会议策略不足以控制其完整数据权限。

↩ 返回文档开头

### Anonymous Join（匿名参会）

是什么：允许没有企业账号或未登录的人员通过会议链接加入Teams会议。

在本项目中的作用：方便公开活动、客户会议和临时外部参会。

实施要点：结合等候室、演示者、聊天、录制和屏幕共享策略限制匿名用户能力。

注意事项：会议链接被转发后其他人也可能尝试加入，敏感会议应关闭匿名参会或严格使用等候室。

↩ 返回文档开头

### Shared Channel（共享频道）

是什么：允许组织内外指定用户直接参与频道，而不必成为整个团队成员的协作方式。

在本项目中的作用：适合跨部门和跨组织协作，同时减少对团队其他资源的暴露。

实施要点：配置跨租户访问与信任，明确频道所有者、外部组织、文件权限和生命周期。

注意事项：其身份、访问和退出行为比普通频道复杂，上线前必须与合作方联合测试。

↩ 返回文档开头

### Teams Phone

是什么：把Teams扩展为企业电话系统的许可和功能集合，包括号码、呼叫控制、语音信箱等。

在本项目中的作用：适合替代或连接传统PBX，实现通过Teams拨打和接听公共电话。

实施要点：选择Calling Plan、Operator Connect或Direct Routing等连接方式，规划号码、紧急呼叫和设备。

注意事项：Teams Phone通常需要额外许可和PSTN连接服务，不能因为拥有Teams就默认可拨打外线。

↩ 返回文档开头

### Audio Conferencing（音频会议）

是什么：为Teams会议提供公共电话号码拨入或部分拨出能力的服务。

在本项目中的作用：当参会者网络不佳或只能使用电话时，可通过传统电话加入会议。

实施要点：核实国家地区、号码、许可、会议通知和费用，并测试会议组织者和外部参会者体验。

注意事项：可用号码和计费规则因地区与合同而异，需要与采购和电信要求一起确认。

↩ 返回文档开头

### PSTN（Public Switched Telephone Network）

是什么：传统公共电话交换网络，连接固定电话、手机号码和运营商语音服务。

在本项目中的作用：Teams要实现外线拨入拨出，必须通过某种方式连接PSTN。

实施要点：规划号码归属、运营商、路由、紧急呼叫、合规录音和业务连续性。

注意事项：电话能力涉及地区监管、运营商和额外许可，不应只按IT应用项目处理。

↩ 返回文档开头

### Microsoft 365组

是什么：为一组人员提供统一成员关系，并关联邮箱、日历、SharePoint站点、Planner或Teams等资源的组对象。

在本项目中的作用：创建团队时通常会同时创建Microsoft 365组，是协作权限和资源生命周期的基础。

实施要点：限制创建权限，规定命名、所有者、到期、续期和无主组处置。

注意事项：删除组可能连带删除Teams和SharePoint等资源，操作前应确认影响和恢复窗口。

↩ 返回文档开头

### Webhook

是什么：应用在事件发生时通过HTTP请求把消息或数据主动发送到另一系统的集成方式。

在本项目中的作用：常用于向Teams频道发送监控、审批或业务通知。

实施要点：对URL、密钥、来源、消息格式和频率进行管理，使用专用服务账号并记录所有者。

注意事项：Webhook地址常等同于凭据，泄露后可能被滥发；不要放入公开代码或聊天记录。

↩ 返回文档开头

## 文件、合规与数据保护

### SharePoint Online

是什么：Microsoft 365中的网站、文档库、列表、门户和内容协作服务。

在本项目中的作用：Teams标准频道文件通常存储在关联SharePoint站点，是团队文件权限和生命周期的底层。

实施要点：设计站点结构、所有者、外部共享、版本、保留和容量规则，优先使用组管理权限。

注意事项：随意逐人授权会导致权限难以审计；删除团队或组时要同时考虑关联站点。

↩ 返回文档开头

### OneDrive for Business

是什么：面向每位企业用户的云端个人工作文件存储与同步服务，底层基于SharePoint技术。

在本项目中的作用：用于个人工作文件、跨设备同步和会议聊天文件，并支持在需要时共享。

实施要点：配置已知文件夹迁移、按需文件、外部共享和离职数据移交流程。

注意事项：OneDrive是企业账号下的工作空间而非私人永久网盘；离职保留期限和接管人必须明确。

↩ 返回文档开头

### Known Folder Move（KFM，已知文件夹迁移）

是什么：把Windows桌面、文档、图片等已知文件夹重定向并同步到OneDrive的功能。

在本项目中的作用：帮助集中保护用户常用文件，并降低换机或设备损坏造成的数据丢失。

实施要点：先检查路径、磁盘空间、文件类型和旧重定向策略，再通过Intune分批启用。

注意事项：它不是完整终端备份；应用数据、系统状态和未纳入文件夹仍需其他保护方式。

↩ 返回文档开头

### Files On-Demand（按需文件）

是什么：在文件资源管理器中显示云端文件，但仅在打开或标记离线时下载到本机的同步能力。

在本项目中的作用：减少本地磁盘占用，同时保持用户熟悉的文件访问体验。

实施要点：培训用户识别仅联机、本地可用和始终保留状态，并对离线岗位设置适当策略。

注意事项：仅联机文件在断网时无法打开；大量同时下载也会带来带宽和磁盘压力。

↩ 返回文档开头

### Sensitivity Label（敏感度标签）

是什么：用于标记数据敏感级别，并可触发加密、内容标记、共享限制等保护措施。

在本项目中的作用：把公开、内部、机密、高度机密等企业分类落实到文档、邮件、站点或团队。

实施要点：控制标签数量，定义清晰示例和默认值，先试点再逐步启用强制或自动标记。

注意事项：标签设计过多或含义重叠会导致误选；加密设置不当可能阻断业务和外部协作。

↩ 返回文档开头

### DLP（Data Loss Prevention，数据防泄漏）

是什么：通过识别敏感信息和上下文，对共享、发送、复制或上传行为进行提示、审计或阻止的控制。

在本项目中的作用：用于保护个人信息、财务数据、合同和商业机密，覆盖邮件、Teams和文件服务。

实施要点：从审计或用户提示模式开始，分析误报后再阻止，并定义例外审批和告警处理时限。

注意事项：DLP不能代替数据分类、最小权限和用户培训；过严策略会导致用户绕过正规渠道。

↩ 返回文档开头

### Microsoft Purview

是什么：Microsoft的数据安全、信息保护、合规、审计和电子取证产品体系。

在本项目中的作用：用于集中配置敏感度标签、DLP、保留、审计和eDiscovery等能力。

实施要点：由法务、审计、安全和IT共同确定数据范围、责任人、审批和处置流程。

注意事项：Purview各高级能力的许可差异较大，方案中必须标明E3内能力和附加许可能力。

↩ 返回文档开头

### Retention Policy（保留策略）

是什么：规定内容必须保留多长时间、何时可以删除，以及保留期结束后的处置方式。

在本项目中的作用：用于满足法律、审计和业务记录要求，可覆盖邮件、聊天、站点和文件。

实施要点：按数据类型和法规确定期限，记录批准依据，并通过小范围测试验证删除与保留行为。

注意事项：保留不等于备份；过度保留会增加隐私、取证和存储成本，也可能违反数据最小化原则。

↩ 返回文档开头

### Unified Audit（统一审计）

是什么：集中记录Microsoft 365用户、管理员和服务操作，供调查、监控和合规查询。

在本项目中的作用：可用于追踪管理员变更、外部共享、文件活动、邮箱操作和应用授权。

实施要点：确定需要监控的事件、查询权限、告警、导出和保存期限，并定期验证日志可用性。

注意事项：不同许可证的日志事件和保留期可能不同；关键日志如需长期保存应导入SIEM。

↩ 返回文档开头

### eDiscovery（电子取证）

是什么：为法律、调查或监管需要，在企业数据中搜索、保留、审查和导出相关内容的流程与工具。

在本项目中的作用：支持跨Exchange、Teams、SharePoint和OneDrive查找案件相关证据。

实施要点：建立案件编号、授权人员、法律保留、检索条件、导出交接和审计流程。

注意事项：电子取证涉及高度敏感数据，必须遵守最小权限、职责分离和法律审批。

↩ 返回文档开头

## 运营、恢复与自动化

### RPO（Recovery Point Objective，恢复点目标）

是什么：业务可接受的数据最大丢失时间范围，例如RPO为4小时表示最多接受丢失最近4小时数据。

在本项目中的作用：用于决定备份频率、版本保留和同步机制，而不是描述恢复速度。

实施要点：按邮件、文件、配置和关键业务分别制定RPO，并通过恢复演练验证。

注意事项：仅看到“备份成功”无法证明达到RPO，必须检查可恢复时间点和数据完整性。

↩ 返回文档开头

### RTO（Recovery Time Objective，恢复时间目标）

是什么：发生中断后，业务必须在多长时间内恢复到可接受状态的目标。

在本项目中的作用：用于确定恢复工具、人员值班、自动化、供应商支持和演练强度。

实施要点：按故障类型建立恢复步骤、责任人和计时演练，记录真实耗时并持续改进。

注意事项：RTO是业务目标而非产品宣传值；权限审批、下载和人工核验时间都应计入。

↩ 返回文档开头

### SIEM（Security Information and Event Management）

是什么：集中收集、关联、查询安全日志并生成告警的安全信息与事件管理平台。

在本项目中的作用：把Microsoft 365身份、审计、邮件和终端日志与企业其他系统一起分析。

实施要点：定义日志源、字段、保留期、检测规则、严重级别和安全事件响应流程。

注意事项：只接入日志而没有规则、责任人和处置时限不会形成有效监控。

↩ 返回文档开头

### Microsoft Sentinel

是什么：Microsoft云原生SIEM和安全编排平台，可接入Microsoft 365及其他数据源。

在本项目中的作用：用于集中检测、调查和自动响应跨身份、终端、邮件与云平台的安全事件。

实施要点：先估算日志量和成本，选择关键连接器与检测规则，再逐步建设自动化响应。

注意事项：Sentinel通常按数据摄入和相关服务计费，不应在未做成本模型时全量接入所有日志。

↩ 返回文档开头

### Microsoft Graph

是什么：用于访问Microsoft 365、Entra、Teams、邮件、文件和设备等数据与管理能力的统一API。

在本项目中的作用：适合账号生命周期、报表、配置检查和业务集成自动化。

实施要点：优先使用应用身份和最小权限，区分委派权限与应用权限，并妥善管理证书或密钥。

注意事项：Graph权限可能非常广；高权限应用必须审批、审计和定期复核，代码也要处理限流与分页。

↩ 返回文档开头

### PowerShell

是什么：Microsoft跨平台命令行和脚本环境，M365各管理服务通常提供相应模块。

在本项目中的作用：适合批量配置、盘点、报告、迁移辅助和重复运维任务。

实施要点：使用受控管理员账号、版本固定、日志、错误处理和变更审批，并把脚本纳入版本管理。

注意事项：批量命令影响范围大；执行前先只读预览或在试点对象验证，避免把密钥写入脚本。

↩ 返回文档开头

### Power Automate

是什么：Microsoft的低代码工作流自动化服务，可连接M365和大量业务系统。

在本项目中的作用：可实现申请审批、通知、数据同步和简单业务流程自动化。

实施要点：建立环境、连接器、所有者、服务账号、DLP和离职交接治理，关键流程要有监控。

注意事项：个人名下流程可能随离职失效；高级连接器、调用量和跨环境能力可能需要额外许可。

↩ 返回文档开头

链接生成统计：正文共创建 270 个术语内部链接；术语附录共 81 个条目。